|  | Приложение № 1 к постановлению администрации МО Симское Юрьев - Польского района от 01.03.2022 г. № 19 УТВЕРЖДАЮ: И.о. главы администрации МО Симское ____________________ Т.В. Костина |
| --- | --- |

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2022 года на территории МО Симское Юрьев-Польского района

| № п.п | Наименование мероприятий. | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение и утверждение планов противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования Симское | до 5 марта | КЧС и ОПБ муниципальных образований |  |
| 2 | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. | до 15 апреля в период половодья | Рабочая группа КЧС и ОПБ |  |
| 3 | Обеспечение готовности запасов финансовых и материальных ресурсов | до 5 марта | ОМСУ |  |
| 4 | Определение опасных мест на водоемах в местах массового выхода людей на лед, установка на них предупреждающих знаков | до 8 марта | Администрации поселений |  |
| 5 | Информирование населения через СМИ о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья | при подготовке и в период половодья | Отдел ГО и ЧС, администрации поселений |  |
| 6 | Подготовка и распространение среди населения памяток с порядком их действий в период прохождения половодья | при подготовке и в период половодья | ОМСУ |  |
| 7 | Оперативное информирование КЧС и ОПБ района, государственных надзорных и контрольных органов согласно утвержденной схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | в период половодья | ОМСУ |  |
| II. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений при подготовке к весеннему половодью |  |  |  |  |
| 1 | Доведение до руководителей объектов экономики и инфраструктуры, в т.ч. гидротехнических сооружений, конкретных требований по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, а также памяток собственникам ГТС и Рекомендаций по подготовке прудов к приёму и пропуску паводковых вод, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». | до 1 марта | ОМСУ |  |
| 2 | Организация оповещения предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий | в период половодья | ОМСУ |  |
| 3 | Организация контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод, в период прохождения паводка | до начала половодья | ОМСУ |  |