Приложение №7

к постановлению от 31.10.2023г.№69

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия | Целевые индикаторы | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) |
| всего | из средств местного бюджета | из средств областного бюджета | из внебюджет-ных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Симское, с принятием мер к собственникам земельных участков, на территории которых размещаются несанкционированные свалки | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 0  50  0 | 0  50 | 0  0  0 | 0  0  0 | -администрация МО Симское;  -МКУ ЦУ МО Симское (по согласованию) | Устранение всех выявленных несанкционированных свалок | - улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния населенных пунктов, их внешнего облика;  - чистота, порядок, внешняя привлекательность МО Симское;  - отсутствие (снижение) аварийных и травмоопасных ситуаций;  - увеличение числа населения, задействованного в благоустройстве населенных пунктов, поддержании в них чистоты и порядка |
| 2 | Выкашивание сорной растительности в населенных пунктах | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 157  140  140 | 157  140  140 | 0 | 0  0  0 | - администрация МО Симское;  -МКУ ЦУ МО Симское (по согласованию |  |
| 3 | Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 190  50  50 | 85  50  50 | 52,5  0  0 | 52,5  0  0 | - администрация МО Симское;  -МКУ ЦУ МО Симское (по согласованию | 2022 г. – 20 шт.;  2023 г. – 20 шт.;  2024 г. – 0 шт. |
| 4 | Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 78  35  30 | 78  35  30 | 0  0  0 | 0  0  0 | - администрация МО Симское;  -МКУ ЦУ МО Симское (по согласованию) | содержание тротуаров в с. Сима |
| 5. | Приобретение новых светильников уличного освещения населенных пунктов и текущий ремонт | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 214  100  250 | 214  100  250 | 0  0  0 | 0  0  0 | - администрация МО Симское; | 2022 г. –с.Сима  2022–4 н.п.  2024 – 4 н.п. |  |
| 6 | Ремонт и строительство шахтных колодцев | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 200,0  0  0 | 200,0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | администрация МО Симское | 2022г. с.Сима, с.Федоровское, м.Лучки |  |
| 7 | Ремонт памятников и обелисков воинам погибшим в годы великой Отечественной войны в населенных пунктах | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 222  30  30 | 32  30  30 | 95  0  0 | 95  0  0 | администрация МО Симское; | В населенных пунктах МО Симское |  |
| 8 | Устройство площадок под КГМ | 2022г.  2023 г.  2024 г. | 1000,00  0  0 | 1000,00  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | администрация МО Симское; | В населенных пунктах МО Симское |  |
| 9 | Содержание незамерзающих прорубей | 2022г.  2023 г.  2024г. | 25  10,0  10,0 | 25  10,0  10,0 | 0  0 | 0  0 | администрация МО Симское; | В населенных пунктах МО Симское |  |
| 10 | Работы по благоустройству (уборка мусора, прочие мероприятия) | 2022г.  2023 г.  2024г. | 339,81568  247,9  90,0 | 184,81568  247,9  90,0 | 67,5 | 87,5 | администрация МО Симское; | В населенных пунктах МО Симское |  |
| ИТОГО по годам: | | 2022 г.  2023 г.  2024 г. | 2425,81568  662,9  600,0 | 1975,81568  662,9  600,0 | 215,0  0  0 | 235  0  0 | Х | Х | Х |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |