Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования Симское

Юрьев-Польского района

От 31.10.2023 №71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Проведение кадастровых работ в отношении земельных

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения"

Муниципальное образование Симское

Юрьев-Польского района

I. Паспорт муниципальной программы

"Проведение кадастровых работ в отношении земельных

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения"

| Наименование муниципальной Программы | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2012 N 1065 "О Государственной программе развития агропромышленного комплекса Владимирской области" ; - Региональный проект «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» - Постановление администрации муниципального образования Симское от 20.02.2014 г. № 17 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Симское Юрьев-Польского района» |
| Заказчик Программы | Совет народных депутатов муниципального образования Симское Юрьев-Польского района Владимирской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района Владимирской области |
| Цель Программы | Создание условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |
| Задачи Программы | Увеличение процента доходов от вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Организация мер по оформлению земель сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2023-2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного и областного бюджета Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 10352,3 тыс. руб. В том числе: Средства бюджета поселения – 87,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2023 год – 87,0 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс. руб. * 2025 год – 0 тыс. руб. * Средства федерального и областного бюджета–10265,3 тыс. руб. В том числе по годам: 2023 год – 1652,7 тыс. руб. 2024 год - 4258,6 тыс. руб. * 2025 год - 4354,0 тыс. руб. * |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация данной программы позволит выполнить работы по выделению земельных долей находящихся в муниципальной собственности невостребованных земельных участков, оформленных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с дальнейшей передачей сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду. Увеличится процент вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |
| Контроль за исполнением Программы | Заместитель главы по социальным вопросам и работе с населением администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района. |

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Образование земельного участка из земель  муниципальной собственности – это кадастровые работы по формированию совершенно нового земельного участка из земель, находящихся в собственности муниципалитета. Выполнение работ включает в себя геодезические измерения границ формируемого участка (определение точных координат участка на местности), подготовку кадастровым инженером межевого плана, подача межевого плана в Росреестр.

Межевание — это процесс определения и восстановления границ земельного участка (или сразу нескольких), закрепление его на местности, определение площади и внесение полученных данных в Росреестр. Он включает проведение геодезических работ, сбор документов, процесс согласования границ, составление межевого плана, постановку на кадастровый учет и получение документов на регистрацию права собственности.

Проектом межевания земельного участка или земельных участков определяются размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (далее также - образуемые земельные участки).

Раздел III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения зависит от рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Содействие в упрощении процедур оформления земель сельскохозяйственного назначения для собственников и землепользователей, признание прав муниципальной собственности на  невостребованные  земельные  участки, выделенные  в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, является составной частью в работе по освоению неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

На сегодняшний день площадь невостребованных земельных участков составляет  2431,9727 га.

Сдерживающим фактором в работе с невостребованными земельными участками является то, что на территории ранее  не созданы  муниципальные сельскохозяйственные предприятия и предъявить требования ликвидированным сельскохозяйственным организациям не представляется возможным. Поэтому необходимо начать работу по выполнению проекта межевания, проведение кадастровых работ и постановки на кадастровый учёт невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. Данные действия послужат толчком к реализации инвестиционного потенциала сельского поселения.

Программа обеспечивает комплексный подход к решению проблемы, включающий постановку цели, меры для ее достижения, ресурсное обеспечение, мониторинг выполнения мероприятий и оценку результатов. Реализация данной программы позволит выполнить работы по оформлению прав муниципальной собственности невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с дальнейшей передачей использующим такой земельный участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов.

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является:

Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования Симское сельское поселения.

- создание предпосылок к увеличению доходной части местных бюджетов за счет продажи земельных участков находящихся в муниципальной собственности или  арендной платы от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Раздел V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий изложена в таблице 1.

Таблица № 1

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 тыс. руб. | 2024 тыс. руб. | 2025 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Мониторинг реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| 1.1 | Проведение мониторинга и формирование информации о землепользователях, собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения; | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 2023-2025 годы | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Информирование населения Симского сельского поселения через средства массовой информации и интернет о механизме реализации ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения; | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 2023-2025 годы | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение процедуры оформления земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную собственность Симского сельского поселения. | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 2023-2025 годы | - | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Организация мер по оформлению земель сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения |
| 2.1 | Подготовка проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности Симского сельского поселения | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 2023- 2025 годы | Федеральный и областной бюджеты | 769,5 | 2129,3 | 2177,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 43,0 |  |  |
| 2.2 | Организация кадастровых работ по образованию земельных участков, предусмотренных проектом межевания, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, и постановка их на кадастровый учет | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 2023- 2025 годы | Федеральный и областной бюджеты | 883,2 | 2129,3 | 2177,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 43,0 |  |  |

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета поселения  на очередной финансовый год и плановый период."

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы по социальным вопросам и работе с населением администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района (далее – заместитель главы администрации МО Симское), который контролирует выполнение мероприятий, эффективное использование средств, направленных на реализацию мероприятий и выполняет следующие функции:

- совместно с ответственным исполнителем обеспечивает решение задач, заявленных в Программе;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета;

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств при реализации Программы.

Ответственный исполнитель,  администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района,  в ходе реализации Программы:

- формирует заявки на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году и направляет в финансовое управление;

- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за её реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;

- выполняет функции муниципального заказчика на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- разрабатывает в пределах своей компетентности правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий на отчётный финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям;

- обеспечивает своевременную подготовку и реализацию мероприятий, эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации поселения по вопросам жизнеобеспечения.

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования Программы являются средства местного и областного  бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий  Программы составляет  10352,3 тыс. руб.

В том числе:

Средства бюджета поселения –  87,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2023 год – 86,0  тыс. руб.

2024 год -  0  тыс. руб. *

2025  год -  0  тыс. руб. *

Средства федерального и  областного  бюджета–10265,3 тыс. руб.

В том числе по годам:

2023 год – 1652,7 тыс. руб.

2024 год -  4258,6 тыс. руб. *

2025 год -  4354,0 тыс. руб. *

Таблица 2.

Структура затрат и источники финансирования по Программе (тыс. руб.)

|  | Наименование мероприятий | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | МБ | ФБ/ ОБ | Всего | МБ | ФБ/ ОБ | Всего | МБ | ФБ/ ОБ |  |
| Основное мероприятие: Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного значения |
|  | Мероприятия по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 1739,7 | 87 | 1652,7 | 4258,6 | 0 | 4258,6 | 4354,0 | 0 | 4354 | 10352,3 |
|  | итого | 1739,7 | 87 | 1652,7 | 4258,6 | 0 | 4258,6 | 4354,0 | 0 | 4354 | 10352,3 |

Раздел VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает предоставление бюджету Симского  сельского поселения субсидии на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета.

Приоритетной целью программы является:

-  Организация мер по оформлению земель сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения

- Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели результативности (таблица 3):

Целевые индикаторы (показатели) Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. показателя | 2023 г. – 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения» | Площадь земельных участков, оформленных в собственность Симского сельского поселения | га | 2431,9727 |

Пояснения к таблице:

а) значение целевого индикатора (показателя) «Площадь земельных участков, оформленных в собственность Симского сельского поселения» определяется как сумма площадей земель сельскохозяйственного назначения, на которых в отчетном году проведены кадастровые работы.