ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

реализации муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования

Симское Юрьев-Польского района

Раздел 1. Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы» утверждена постановлением от 09.11.2018г. №78

В муниципальную программу вносились изменения:

В 2019 году:

- постановление администрации МО Симское от 31.10.2019 № 88        о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 30.12.2019 №116        о внесении изменений в муниципальную программу;

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

В рамках программы реализовывались мероприятия по 1направлению:

1. Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования.

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

1.Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Симское;

2. Скашивание сорной растительности в населенных пунктах;

3. Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев;

4. Приобретение новых светильников уличного освещения населенных пунктов;

5. Приобретение  оборудования для детской площадки

  - Количество выполненных программных мероприятий:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2019 год |
| --- | --- |
| План | 5 |
| Факт | 5 |

2.2. Объем финансовых средств:       рубль

| Объем финансовых средств (рублей): | 2019 год |
| --- | --- |
| План | 1415034,72 |
| Факт | 1272943,25 |

Раздел 3. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

В структуре муниципальной программы отсутствуют подпрограммы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Отсутствие достаточного количества средств в бюджете МО Симское не позволило запланировать и реализовать дополнительные мероприятия.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.6 постановления администрации от 23.11.2017 г №106 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Привлечены средства из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников – 2 балла,

- Финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет % –1,2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 89,96%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 89,96%) – 1,6 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 8,8 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 89,96%,

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, фактической реализации планируемых основных мероприятий, в целях планирования и последующей реализации мероприятий по поддержки жителей на селе – продолжить реализацию муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»  в последующие годы.

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство территории муниципального образования | Усл.ед. | 0 | 1 | 1 |

Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие : | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.1 | Мероприятие Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Симское |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие Скашивание сорной растительности в населенных пунктах |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.3 | Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.4 | Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.5 | Текущий ремонт моста( переезда) через р.Нерль |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 |
| 1.6 | Приобретение новых светильников уличного освещения населенных пунктов и текущий ремонт |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.7 | Приобретение оборудования для детской площадки |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.8 | Установка ограждений на кладбище |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.9 | Установка бюста Герою Советского Союза А.Ф.Богомолову и монумента воинам Великой Отечественной войны в с.Сима |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.10. | Ремонт и строительство шахтных колодцев |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 0 | 0 |
| 1.11 | Установка монумента погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны с.Парковый |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.12 | Ремонт памятников и обелисков воинам погибшим в годы великой Отечественной войны в населенных пунктах |  | 0 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная роспись на отчетную дату <*> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  | «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы» | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района |  |  |  |  | 0 | 1415,03472 | 1272,94325 |
| Основные мероприятия |  | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 703 | 0503 | 0700020230 | 244 | 0 | 1415,03472 | 1272,94325 |

Таблица 10

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Симское

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы» | всего | 2552,03472 | 1272,94325 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 428,0 | 357 |
|  |  | Местный бюджет | 1696,03472 | 558,94325 |
|  |  | Внебюджетные источники | 428,0 | 357 |

СОГЛАСОВАНО:																         Таблица 12

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

___________   О.Н.Романкевич

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

за декабрь 2019 года

тыс.руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финанси-рования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполне-ние программы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в % (гр.5 / гр.3)*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | *Оценка показателей эффективности реализации программы: плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю-щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: в т.ч. | 2552,03472 | 1415,03472 | 0 | 1272,94325 | 1272,94325 | 49,88 | 49,88 | Благоустройство территории муниципального образования | 8,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 428 | 428 |  | 357 | 357 |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 1696,03472 | 559,03472 |  | 558,94325 | 558,94325 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 428 | 428 |  | 357 | 357 |  |  |  |  |

*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Исполнитель: