ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

реализации муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»

за 2020 год

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования

Симское Юрьев-Польского района

Раздел 1. Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы» утверждена постановлением от 09.11.2018г. №78

В муниципальную программу вносились изменения:

В 2019 году:

- постановление администрации МО Симское от 31.10.2019 № 88        о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 30.12.2019 №116        о внесении изменений в муниципальную программу.

В 2020 году:

- постановление администрации МО Симское от 30.01.2020 №15 о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 26.10.2020 №107 о внесении изменений в муниципальную программу;

-постановление администрации МО Симское от 29.12.2020 №129 о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

В рамках программы реализовывались мероприятия по 1направлению:

1. Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования.

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

1.Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Симское;

2. Скашивание сорной растительности в населенных пунктах;

3. Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев;

4. Приобретение новых светильников уличного освещения населенных пунктов;

5. Приобретение оборудования для детской площадки с.Нестерово;

6. Содержание тротуаров в населенных пунктах;

7. Текущий ремонт моста через р.Нерль в м.Лучки;

8. Ремонт и строительство шахтных колодцев в населенных пунктах;

9. Установка монументов погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны с.Парковый и с.Нестерово;

10. Ремонт памятников и обелисков погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в населенных пунктах;

11. Чистка водоема в с.Каменка

  - Количество выполненных программных мероприятий:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2020 год |
| --- | --- |
| План | 11 |
| Факт | 11 |

2.2. Объем финансовых средств:       рубль

| Объем финансовых средств (рублей): | 2020 год |
| --- | --- |
| План | 2366584,04 |
| Факт | 2178729,75 |

Раздел 3. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

В структуре муниципальной программы отсутствуют подпрограммы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Неисполнение запланированных мероприятий в полном объеме в текущем году связано с погодными условиями. Мероприятий перенесены по инициативе граждан на 2021 год

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.6 постановления администрации от 23.11.2017 г №106 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Привлечены средства из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников – 2 балла,

- Финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет 90,5% –2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 82,6%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 92,1%) – 2 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 9 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 100%,

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, фактической реализации планируемых основных мероприятий, в целях планирования и последующей реализации мероприятий по поддержки жителей на селе – продолжить реализацию муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»  в последующие годы.

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство территории муниципального образования | Усл.ед. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие : | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.1 | Мероприятие Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Симское |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие Скашивание сорной растительности в населенных пунктах |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.3 | Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.4 | Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.5 | Текущий ремонт моста( переезда) через р.Нерль |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.6 | Приобретение новых светильников уличного освещения населенных пунктов и текущий ремонт |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.7 | Приобретение оборудования для детской площадки |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.8 | Установка ограждений на кладбище |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.9 | Установка бюста Герою Советского Союза А.Ф.Богомолову и монумента воинам Великой Отечественной войны в с.Сима |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.10. | Ремонт и строительство шахтных колодцев |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.11 | Установка монумента погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны с.Парковый |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |
| 1.12 | Ремонт памятников и обелисков воинам погибшим в годы великой Отечественной войны в населенных пунктах |  | 0 | 2021 | 2019 | 2021 | 1 | 1 |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная роспись на отчетную дату <*> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  | «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы» | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района |  |  |  |  | 665 | 2366,58404 | 2178,72975 |
| Основные мероприятия |  | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 703 | 0503 | 0400020230 | 244 | 665 | 2366,58404 | 2178,72975 |

Таблица 10

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Симское

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы» | всего | 4176,61972 | 3451,673 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 975,5 | 840,5 |
|  |  | Местный бюджет | 2225,61972 | 1770,673 |
|  |  | Внебюджетные источники | 975,5 | 840,5 |

СОГЛАСОВАНО:																         Таблица 12

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

___________   О.Н.Романкевич

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

за декабрь 2019 года

тыс.руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финанси-рования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполне-ние программы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в % (гр.5 / гр.3)*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | *Оценка показателей эффективности реализации программы: плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю-щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: в т.ч. | 4176,61972 | 2366,58404 | 1272,94325 | 2178,72975 | 3451,673 | 82,6 | 92,1 | Благоустройство территории муниципального образования | 9,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 975,5 | 547,5 | 357 | 483,5 | 840,5 |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 1696,03472 | 1271,58404 | 558,94325 | 1211,72975 | 1770,673 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 975,5 | 547,5 | 357 | 483,5 | 840,5 |  |  |  |  |

*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года

Глава администрации МО Симское                                  О.Н.Романкевич

Исполнитель:Директор МКУ «ЦБ МО Симское»     Н.Н.Софронова